APLIKASI APAP

DALAM APLIKASI BERBASIS WEB

Test Plan

Version 1.0

Revision History

| Date | Version | Description | Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 08/10/2024 | 0.0.1 | Draft pertama Test Plan | widhi |

# Daftar Isi

Daftar Isi	1

Test Plan Identifier	2

Introduction	2

Test Items	2

Features To Be Tested	2

Features Not To Be Tested	2

Approach	3

Item Pass/Fail Criteria	3

Test Deliverables	3

Test Tasks	4

Environmental Needs	5

Responsibilities	5

Staffing and Training Needs	6

Schedule	6

Risks and Contingencies	6

Approvals	6

# Test Plan Identifier

| Perihal | Keterangan |
| --- | --- |
| Judul | Test Plan |
| Penyusun | widhi - SQA |
| Tanggal Diciptakan | 08//2023 |
| Tanggal Revisi Terbaru | 5/23/2023 |
| Versi | 0.0.1 |

# Introduction

Dokumen ini adalah dokumen Test Plan untuk APLIKASI PENERIMAAN AKADEMI PELAYARAN DALAM BERBASIS WEBSITE digunakan untuk progam penerimaan Akademi. APAP merupakan suatu progam penerimaan secara cepat yang mana fitur dirancang dari proses Registrasi, Login, Homepage, Admin sampai Actifity Log. Dokumen ini digunakan untuk menguji aplikasi yang telah dibuat apakah memenuhi requirement yang dipersyaratkan atau belum. Hasil uji yang telah dilakukan akan digunakan untuk menentukan kualitas dari aplikasi.

# Test Items

| Test Item Name | Test Item Version No. |
| --- | --- |
| Use Case Aplikasi APAP dalam berbasis website | Use Case Version 1 |
| Fitur Login & Registrasi | Version 1 |
| Fitur Forgot Passwords | Version 1 |
| Fitur Homepage – Profile | Version 1 |
| Fitur Homepage – FAQ & CONTACT | Version 1 |
| Fitur Homepage – Content | Version 2 |
| Fitur Pendidikan | Version 2 |
| Fitur Program Diklat | Version 2 |
| Fitur Fasilitas | Version 2 |
| Fitur Layanan Publik | Version 2 |
| Fitur Sistem Aplikasi | Version 2 |
| Fitur Alumni | Version 2 |
| Fitur Actifity Log | Version 2 |

# Features To Be Tested

Berikut adalah bagian yang akan difokuskkan dalam selama pengujian terhadap aplikasi:

- Registrasi & Login user

- Forgot Passwords

- Homepage – FAQ & CONTACT

- Homepage - Profile

# Features Not To Be Tested

Berikut adalah bagian yang tidak dikhususkan selama pengujian terhadap aplikasi berlangsung:

- Fitur Homepage – Content

- Fitur Pendidikan - Tambah Pendidikan

- Fitur Program Diklat

- Fitur Fasilitas

- Fitur Layanan Publik

- Fitur Sistem Aplikasi

- Fitur Alumni

- Fitur Actifity Log

Test Approach

Tujuan Tes Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memverifikasi bahwa fungsionalitas Case Fitur  Registrasi, Login maupun Homepage (Profile dan FAQ & Contact) berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Pengujian akan mengeksekusi dan memverifikasi data akademi pelayaran mengidentifikasi, memperbaiki, dan menguji ulang semua defect tingkat tinggi dan sedang sesuai kriteria masuk, memprioritaskan defect tingkat rendah untuk perbaikan di masa mendatang. Teknik dan jenis pengujian yang akan digunakan pada tahap 1 adalah UI test (Fungsional).

Produk akhir dari tes ini ada dua:

  - Sistem Pendaftaran meliputi persyaratan;

  - Sistem stabil yang dapat digunakan kembali untuk eksekusi pengujian Fungsional.

#### Asumsi Pengujian

  - Asumsi Primer

    - Produksi seperti data yang diperlukan untuk saat pendaftaran dan tersedia dalam sistem sebelum dimulainya Pengujian Fungsional.

    - Dalam setiap fase pengujian, Siklus 3 akan dimulai jika tingkat kerusakan tinggi pada Siklus

  - General •

    - Pengujian Eksplorasi akan dilakukan setelah build siap untuk pengujian

    - Pengujian performance tidak dipertimbangkan untuk estimasi ini.

    - Semua defect akan dilakukan pelaporan berupa (snapshot/ video/ dan attachment pendukung lainnya).

    - Tim Uji mengasumsikan semua masukan yang diperlukan selama desain dan pelaksanaan Uji akan didukung oleh Pengembangan/ANALISIS BISNIS dengan tepat.

    - Kegiatan desain kasus uji akan dilakukan oleh Grup QA.

    - Lingkungan pengujian dan aktivitas persiapan akan dimiliki oleh Tim Pengembang

    - Tim pengembang akan memberikan rencana perbaikan defect berdasarkan penemuan issue selama setiap siklus pengembangan.

    - PM /ANALIS BISNIS akan meninjau dan menandatangani semua hasil pengujian

    - Proyek ini akan menyediakan perencanaan pengujian, desain pengujian, dan dukungan pelaksanaan pengujian.

    - Sistem akan diuji menggunakan pendekatan Black Box Testing; jika informasi ditampilkan dengan benar secara online dan dalam laporan, akan diasumsikan bahwa database berfungsi dengan baik.

# Item Pass/Fail Criteria

Proses Pengujian akan dinyatakan selesai apabila main bussines yang diusung dalam pengerjaan aplikasi ini dapat berjalan selama satu bulan, dimana data yang ada dapat diatur sesuai dengan kesepakatan dengan tidak menambah rumit alur administrasi. Apabila dari pihak kampus menyatakan puas terhadap performa yang ditunjukan aplikasi maka proses pengujian selesai dan dinyatakan sukses.

Apabila pada saat peggunaan aplikasi terdapat beberapa kesalahan ataupun bug, program masih bisa dinyatakan sukses dengan kriteria bahwa kesalahan atau bug yang ditinggalkan tidak mengganggu main bussines dari aplikasi yang dibuat. Kesalahan yang menyebabkan tidak berjalanya main bussines ataupun menghambat menjadi kriteria gagalnya aplikasi.

Kriterianya adalah sebagai berikut

| Severity Bug | Percentage |
| --- | --- |
| Critical | 0% |
| High | < 2% |
| Medium | < 4% |
| Low | < 6% |

# Test Deliverables

Pada testing aplikasi ini ada 3 tahap dokumen testing

- Test Plan

Berisikan mengenai rencana proses pengujian aplikasi(sistem) yang dilakukan oleh orang yang ditunjuk(tester) untuk melakukan pengecekan terhadap modul dan fungsi yang ada pada apliasi dan mencari eror/bug yang ada di aplikasi

- Test Case Document

Dokumen ini nantinya berupa gambaran teknis tentang perencanaan yang telah dibuat di test plan. Sehingga perencanaan yang sudah dibuat memiliki alur yang jelas untuk dilaksanakan.

| Testing Metric | Data Test |
| --- | --- |
| Jumlah TestCase seluruh requirment | 10 |

| Jumlah testcase yang dieksekusi | 5 |
| --- | --- |
| Jumlah testcase yang tidak dieksekusi | 5 |
| Jumlah Testcase yang pass | 3 |
| Jumlah TestCase yang fail | 2 |

Precentage testcase execute = 50% 	Precentage testcase not execute = 50% Precentage testcase Passed = 20% Precentage testcase Fail = 30%

- Final

Dokumen ini berisikan hasil dari testing yang telah dilakukan terhadap aplikasi Test Tasks

| No | KF-id | Kebutuhan | Result |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | KF101 | Registrasi menggunakan email | Pass |
| 2. | KF102 | Login | Pass |
| 3. | KF201 | Forgot Password | Pass |
| 4. | KF202 | Profile | Pass |
| 5. | KF203 | Pesan | Pass |
| 6. | KF204 | Bantuan | Pass |

# Environmental Needs

Spesifikasi antara lain:

#### Client

ASUS ROG PHONE 8:

  - Memory 256GB

  - Versi Android 14 With ROG UI

  - Layar 7 Px

#### Server

- Komputer personal unit dengan spesifikasi:

- Memory 32 Gb

- Hardisk free 2 Tb

- Screen Monitor 21’’

- Resolusi Monitor FHD 1024 x 600

- Webserver apache

- Database MySql

- Browser Mozila Firefox atau Chrome.

# Responsibilities

## UI Test

| Task | Penanggungjawab |
| --- | --- |
| Membuat Test Plan | Ferry |
| Membuat Design Test Ana |  |
| Melakukan Testing Fais Ucup Lila |  |
| Membuat Ucup Dokumen Final |  |

# Staffing and Training Needs

### Karena tidak ada kendala saat pengetesan maka tidak diperlukan training ke tim QA.

# Schedule

| Jadwal | Minggu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pembuatan dokumen test plan |  |  |  |  |
| Pembuatan dokumen test Design |  |  |  |  |
| Pembuatan dokumen Final |  |  |  |  |
| Pengumpulan akhir |  |  |  |  |

# Risks and Contingencies

Ada beberapa bagian yang tidak masuk dalam control pengerjaan software, namun bagian ini bisa mempunyai dampak langsung terhadap proses, jadi sebaiknya diperiksa juga agar hasil yang didapatkan dari pengujian lebih berkualitas.

- Sekuritas jaringan hanya bisa diimplementasikan langsung terhadap lingkungan dimana software tersebut digunakan.

- Sekuritas Layanan ketika masuk didalam software masih belum diperhatikan, ketika software sedang dijalankan, belum ada proteksi keamanan oleh software ini sendiri sehingga akan sangat mudah apabila diinjeksi oleh pihak yang bertanggungjawab.

# Approvals

Sejarah Revisi

| Tanggal | Penyusun | Versi | Ringkasan Perubahan |
| --- | --- | --- | --- |
|  | sss |  |  |

# Persetujuan

| Nama | Versi yang Disetujui | Jabatan | Tanggal | Tanda Tangan9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pak Yayan 1 Project Manager 19 Mei 2023 - |  |  |  |  |